广西师范大学

校务综合服务平台／“一网通办”平台建设方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国战略重要思想，全面实施《中国教育现代化2035》《教育信息化2.0行动计划》等系列重要工作部署，切实加快学校信息化与智慧校园建设，牢固树立以师生为中心的服务理念,全面推动和深化学校“放管服”综合改革,利用信息技术转变管理理念、创新管理方式、提高管理效率，通过采取“互联网+校务服务”改革措施，简化服务流程，打破信息孤岛，推动业务协同，实现“数据多跑路，师生少跑腿”的校务服务“一网通办”，师生办事“只进一扇门”、“最多跑一次”的目标，切实增强师生的体验感、获得感和幸福感，为学校“双一流”大学建设提供高效的引领驱动与支撑保障作用，特制定本工作方案。

- 总体要求

为深入推进学校精细化管理和专业化服务工作，按照师生校内办事“一网通办”的理念，始终围绕解决师生员工急难愁盼的问题，从与师生员工工作、学习、生活关系最紧密的领域和事项做起，全面实施学校管理服务和信息技术的深度融合，全力推动学校管理理念和方式的自身改革，全速推进教育服务由单向孤立向协同治理转变，倒逼减权、放权、治权，促进学校体制机制创新，使广大师生员工的获得感明显提升、办事效率明显提高、服务水平明显改善，不断激发学校办学活力，增强学校各项事业发展动力。

- 主要内容

建设学校校务综合服务平台／“一网通办”平台主要是基于互联网思维，以数字化、网络化和智能化为驱动力，按照“让数据多跑路、让师生少跑腿”的总体目标，通过对全校各单位、各部门的业务流程进行梳理、优化和再造，进一步梳理出各单位、各部门业务事项与流程清单，对现有不合理、不规范甚至冗余繁杂的业务流程进行优化和重新设计，清理各类无谓证明和繁琐手续，实现各单位、各部门业务事项及对应的业务流程更加清晰、规范，更加高效。在业务流程优化与再造工作成果的基础上，以管理信息化作为支撑手段，加强学校网上办事大厅和掌上师大（移动端企业微信号）等信息化服务平台建设，促进信息技术和管理服务的有效融合，实现师生办事更便捷、各项业务办理更高效，达到促进和提升管理服务水平、提升师生满意度的目标。

- 基本原则

（一）全面推进，重点突破。要全面推进学校校务综合服务平台／“一网通办”平台建设，有计划分步骤开展各部门的业务流程优化与再造工作，重点要突破党务、教学、学工、人事、科研、行政和后勤等涉及师生审批与服务的业务，要率先安排和部署，在全校范围内起到示范引领和带动作用。

（二）全面梳理，分步快走。要对学校校务服务事项进行全面梳理，制订清单，因事制宜、分类施策，在广泛征求服务对象意见基础上，各单位对各类办事事项提出具体需求，分批分阶段分步快走进驻校务综合服务平台／“一网通办”平台。

（三）全面打通，优化流程。要全面运用“互联网+校务服务”，利用校务综合服务平台，采取“网上办理”、“自助打印”等便民服务措施，不断简化优化办事流程，坚持数据共享、业务协同和功能互补，提高学校审批事项和服务事项网上的全流程办理率，通过让数据多跑路，换取师生少跑腿甚至不跑腿，切实提升学校服务水平和管理效能。

（四）全面倒逼，应上必上。要全面倒逼和统计各服务平台、业务流程和数据资源等情况，按照所有涉及校务服务事项的业务系统要与校务综合服务平台／“一网通办”平台按照“应接尽接”原则进行数据对接，实现统一入口和互联互通。各部门的审批与服务事项要按照“应上必上”原则全部实现网上办理。

- 工作目标

全面梳理校务综合服务／“一网通办”的事项，梳理一批、优化一批、公布一批、实施一批。以切实增强师生员工获得感为衡量标准，检验和评价学校管理与服务改革成效，到2021年11月正式上线第一批网上办理事项，实现校务审批与服务事项网上可办率不低于60%，到2022年6月上线第二批网上办理事项，实现现有校务审批与服务事项网上可办率100%，用“数据跑”代替“师生跑”，让“师生来回跑”变“部门协同办”，实现师生员工线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”，使我校管理成本、管理水平、管理效率、服务品质得到明显改善，有效推进学校治理体系与治理能力的现代化。

- 主要任务和实施步骤

（一）梳理制定校务审批与服务事项目录。按统一要求和统一格式统计、梳理各部门的校务审批与服务事项，各部门要指派分管领导和专人负责线下业务向线上转移工作，对事项办事指南的有关内容进行修改完善，构建统一规范、动态调整的校务服务事项数据库。（责任单位：各部门，完成时间：2021年6月30日）

（二）建设校务综合服务平台／“一网通办”平台系统。校网信办／网络信息中心要加快校务综合服务平台／“一网通办”平台的建设速度与质量，要同步推进PC端校务综合服务平台和移动端企业微信号平台的建设。各部门指派专人参加校务综合服务平台／“一网通办”平台使用培训，各部门要按要求全面参与，形成合力和共识，加快推进平台建设。（责任单位：校网信办／网络信息中心，完成时间：按时间进度）

（三）上线各部门的业务流程。按照业务流程“谁管理，谁负责”的原则，各部门要通过校务综合服务平台／“一网通办”平台，按照本方案第五点“工作目标”的要求，按时间进度自行将各自业务配置到平台中，负责落实各个环节审批人员配置等工作，避免线下与线上业务以及人员数据“多张皮”，落实工作责任，提高工作效率。（责任单位：各部门，完成时间：2021年11月完成第一批60%上线流程，2022年6月完成第二批100%上线流程）

（四）完成网上校务审批和服务事项动态调整。各部门应按照时间节点优先上线办件量大、容易进行线上办理的业务，形成引领和示范效应。对目前已经能够网上办理，但未迁移到校务综合服务平台／“一网通办”平台的，要按照“应接尽接”确定迁移时限。对因涉密等确实不能上线办理的，因书面说明原因；对涉及跨部门的业务流程，要由首办部门厘清办理过程，各部门协同配合共同完成后上线运行。（责任单位：各部门，完成时间：按时间进度）

（五）实现校务审批和服务事项数据共享。要组织数据来源部门编制校务审批与服务事项的数据目录，推动学校教务、学工、人事、科研、行政和后勤等各部门建立数据仓，各部门要摸清自身“数据家底”，按季度上报数据资源和数据字典，不断充实学校大数据资源，规范学校数据资产的管理与应用。（责任单位：校网信办／网络信息中心、各有关部门，完成时间：按时间进度）

- 职责分工

为扎实、高效推进地开展各项工作，学校网络安全与信息化领导小组负责统筹推进校务综合服务平台／“一网通办”平台建设工作，负责督促检查各部门落实、反馈和实施情况。各部门职责分工具体如下：

（一）党委办公室／督察督办办公室、校长办公室和校网信办／网络信息中心负责校务综合服务平台／“一网通办”平台建设的日常工作，研究制订工作方案，负责协调各部门加快推进校务综合服务平台／“一网通办”平台建设的重大问题，推进“互联网+校务服务”，督促各部门抓好工作落实等工作。

（二）学校网络安全与信息化领导小组各成员单位负责各自单位的业务流程梳理、上线和维护等工作。

（三）其他单位：根据各单位岗位职责和业务流程等情况，按本方案负责本单位的业务流程梳理、上线和维护等工作。

各单位审批和服务流程清单正汇总收集中。

- 工作要求

（一）务必提高思想认识。各部门要充分认识到建设校务综合服务平台／“一网通办”平台是提高学校管理与服务水平的重要载体。通过业务流程梳理、优化与再造工程的实施，既是对各部门自身管理水平、管理规范和服务能力的一次全面分析与检验，也是一个发现问题、解决问题的过程。各部门要高度重视，转变职能、转变角色、打破壁垒、勇于改革、协同高效，切实提高管理与服务水平，切实提高本部门运行效率。

（二）切实加强组织领导。在学校网络安全与信息化领导小组的统一安排和部署下，各牵头负责单位要各负其责、分工协作、共同推进，全校各单位要从落实主体责任的高度，强力推进，创新驱动，全员积极参与，认真组织落实。要明确具体主管领导负责推进该项工作，全员参与、共同配合、周密安排、抓紧实施。制定工作实施计划，撰写并完善业务流程报告等文件，且重点在实际工作中有效落实。

（三）严格督促检查考核。各部门要注重校务综合服务平台／“一网通办”平台建设的优化实效、对学校管理规范化和信息化促进作用，如简化申请、缩减审批环节、减少数据表格、方便师生办事等的实际效果，作为本次工作的成效考核量化依据。采取季度或每月通报工作季度等方式，将本项工作的完成和后续年度运行情况作为重要内容纳入今后机关业务单位的年度考核工作指标，通过“查、看、问、办、评”等实际运用环节，量化考核指标和强化应用效果。