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关于印发《广西师范大学建设项目储备库
管理办法（试行）》的通知
各学院、各单位：

现将《广西师范大学建设项目储备库管理办法（试行）》印发给你们，请认真学习并贯彻执行。

广 西 师 范 大 学

2015年9月16日

广西师范大学建设项目储备库管理办法（试行）
第一章    总   则

第一条  为了加强学校建设项目的论证储备、规划申报、预算安排等工作，保证项目建设质量，提高经费使用效益，促进学校事业科学发展，特制定本办法。

第二条  为进一步科学规划、论证和储备发展项目，争取获得国家和地方更多的经费支持，发挥学校统筹资金的最大效用，建立项目储备长效机制，即建设项目储备库。

第三条  本办法建设项目主要指学校使用财政性资金和学校自筹建设资金的项目。

第四条  根据建设内容和性质，学校建设项目分为以下八类：
（一）师资队伍建设项目：指师资队伍培养培训和高层次人才引进等项目。责任部门为人事处。

（二）人才培养改革建设项目：指推进教育教学改革、提高人才培养质量的项目。责任部门为教务处、研究生学院。

（三）实验实训中心建设项目：指实验室、实验中心、实训中心等建设项目。责任部门为科技处，配合部门为教务处和研究生学院。

（四）学科平台建设项目：指支持重点学科、重点实验室、协同创新中心和人文基地发展的条件建设项目。责任部门为科技处、社科处、研究生学院。

（五）文献信息资源和数字化校园建设项目：指图书文献和信息数据库、校园网络基础设施和应用服务系统等建设项目。责任部门为图书馆和网络中心。

（六）基础设施建设项目：指新建基础设施项目。责任部门为后勤基建处（雁山校区建设办）。

（七）基础设施维修改造项目：指校园管网、房屋、道路、水电、照明等维修改造项目。责任部门为后勤基建处。

（八）其他建设项目。

第五条  学校成立由校长任组长，分管教学、科研、后勤、财务的校领导任副组长，校办、发展规划办、教务处、科技处、社科处、研究生学院、人事处、财务处、后勤基建处（雁山校区建设办）、审计处、图书馆、网络中心等部门负责人为成员的建设项目储备库管理领导小组（以下简称“学校领导小组”），负责学校建设项目储备库的组织领导工作。发展规划办为学校领导小组的日常工作部门，负责建设项目储备库的日常管理工作。

第二章   项目论证与储备

第六条
 各单位和各学院要认真研究国家、自治区的发展规划，根据学校发展定位规划、学院发展规划和实际建设需要，提出建设项目储备申请，编制项目论证报告（包括可行性分析、建设目标、建设内容、资金预算、实施期限、预期效益分析等），填写《广西师范大学建设项目储备申请简表》，按项目分类于每年10月底前报项目责任部门。

第七条  各项目责任部门负责组织相应的项目申报，并根据项目申报情况，成立由分管校领导、学校领导小组相关成员和有关专家组成的项目论证工作小组，对有关单位和各学院申报储备的项目进行科学论证（必要时须对项目进行整合），提出论证意见，在每年12月底前按轻重缓急排序后报发展规划办。

第八条  发展规划办将各责任部门上报的项目提交学校领导小组研究论证，通过后形成学校建设项目储备库，作为学校安排年度预算、申报发展项目、争取经费支持的主要依据。凡进入项目储备库的项目均予以公开。

第九条  学校建设项目储备库根据项目实施情况和学校发展变化，实行动态管理。各责任部门在每年6月底前对项目库进行调整，将调整情况书面报发展规划办，发展规划办适时提交学校领导小组进行研究。

第十条  项目储备库是学校编制项目规划和年度计划的重要依据，除特殊项目外，原则上只有纳入项目储备库管理的项目，才能进入项目规划和年度预算计划。

第十一条  各责任部门应加强对所属项目的跟踪管理，及时掌握入库项目的动态情况，并向发展规划办进行书面反馈。发展规划办应定期向校领导汇报入库项目信息。

第三章   项目规划与申报

第十二条  发展规划办根据上级与学校的安排和要求，负责统筹、组织项目的申报工作，争取获得最大支持。

第十三条  各责任部门根据年度或规划期项目申报要求，依据学校项目储备库项目储备情况，提出拟申报项目名称、论证意见和资金预算报发展规划办。发展规划办组织专家初审汇总后提交学校领导小组研究，确定具体申报项目。

第十四条  各责任部门根据项目编制要求，编制或审核学院上报的具体项目书，项目书的主要内容包括可行性分析、建设目标和建设内容、建设资金预算、预期效益分析和相关附表等。

第十五条  发展规划办会同财务处对各责任部门上报的项目书进行审核汇总，编制学校项目建设规划，经学校审核同意后报上级部门。根据项目重要程度和项目书编制情况，发展规划办可组织专家对申报项目进行再论证。

第十六条  发展规划办统筹协调上级部门组织的项目论证和汇报工作，归口管理部门具体负责。

第四章   附   则

第十七条  为提高项目经费支出的时效性，使经费投入发挥最快最好效益，经上级部门批准下达的建设项目和纳入学校预算安排的建设项目应按要求组织实施。

    第十八条  建设项目申报批准后进行归口管理，由相关责任部门组织实施，按项目类别的相关规定进行管理，并接受上级相关部门的检查、验收。

    第十九条  学校对各单位申报的优秀项目进行相应激励，项目储备库建设结果应成为相关单位绩效考核的重要内容。

第二十条  本办法自颁布之日起施行，由发展规划办负责解释。
附件：广西师范大学建设项目储备申请简表

附件

广西师范大学建设项目储备申请简表

	项目名称
	    

	项目类别
	□师资队伍建设项目                  □人才培养改革建设项目

 □实验实训中心建设项目              □学科平台建设项目  

 □文献信息资源和数字化校园建设项目  □基础设施建设项目

□基础设施维修改造项目              □其它建设项目

	项目负责人
	
	职称/职务
	

	资金预算
	             万元
	拟实施期限
	

	建设必要性与可行性：



	建设目标与建设内容：



	资金主要用途：



	预期效益：



	申报单位意见：

负责人（签章）             单位（公章）

                                                   年    月    日

	责任部门意见：

负责人（签章）              单位（公章）

                                                   年    月    日

	学校领导小组意见：

                                                   年    月    日


注：项目论证报告需另附
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